Jednání Školské rady ZŠ Jižní předměstí Rokycany – 7. 10. 2026
Školská rada se sešla 7. 10. 2026 ve složení: 
rodiče žáků: Markéta Vildmanová Mgr. Michal Šilhánek
zástupci města: Ing. Alena Šternerová a Ing. Tomáš Hůlka
zástupci pedagogů: Mgr. Zuzana Bursíková, Mgr. Lucie Doubková
ředitel školy: Mgr. Robert Harnoch
Program jednání a projednávané body:
Školní řád
[bookmark: _GoBack]Školní řád zůstává v platnosti beze změn s výjimkou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Tato nová část byla Školskou radou ZŠ Jižní předměstí Rokycany projednána a schválena.
Výroční zpráva
Výroční zpráva školy za uplynulý školní rok byla školskou radou projednána a schválena.
Školní vzdělávací program (ŠVP)
Pedagogický sbor v současnosti intenzivně pracuje na úpravách ŠVP v návaznosti na revizi Rámcového vzdělávacího programu (RVP).
Informace o aktuálním školním roce a personální situaci
Kapacita školy je pro tento školní rok zcela naplněna.
Ve škole působí sociální pedagog. Potřeba školního psychologa je stále velmi aktuální. I přes zajištěné finanční prostředky se však stále nedaří tuto pozici obsadit. Důvodem je celorepublikový nedostatek odborníků v této oblasti.
Pro nadcházející kalendářní rok bude škola požadovat posílení personálního zajištění na pozicích správce IT a vrátný/vrátná.
Rekonstrukce a stavební úpravy budovy školy
V rámci modernizace pavilonu 1. stupně proběhly rozsáhlé stavební úpravy pro zlepšení prostředí výuky. Z důvodu časové náročnosti prací došlo k posunu původního harmonogramu. Výuka od 1. do 25. září probíhala, byť v provizorních podmínkách.
Dokončení prací je ve finální fázi, vybrané detaily však vyžadují dodatečný zásah ze strany zhotovitele. Přetrvávají mimo jiné zejména problémy s nefunkčním či samovolně se zapínajícím osvětlením a jeho ovládáním.
V současnosti probíhá zjišťování cenové nabídky na opravu vzduchotechniky v pavilonu školní jídelny.
Oprava lapolu (lapáku tuků) byla úspěšně dokončena.
V dalších fázích rekonstrukce je plánována výměna zárubní, pokládka nových podlah na chodbách a rekonstrukce toalet i tělocvičny. Harmonogram dokončení celkové rekonstrukce bude předmětem jednání na konci října.
Preventivní programy
Pro nadcházející kalendářní rok je stanoven pevný rozpočet na preventivní programy pro žáky; navýšení těchto finančních prostředků není možné.

V Rokycanech dne 7. 10. 2026                                                Zapsala: Mgr. Lucie Doubková
